🏛️ SINTEL: Plan Maestro de Ejecución y Arquitectura (v2.1)

Versión: 2.1 (Definitiva - Con Estrategia de Frontend Escilable) Estado: Auditado para Producción Stack: Django 5.x, Django-Tenants, DRF, Celery, Redis, DataTables (Server-Side). Enfoque: SaaS B2B para Microempresas (Aislamiento por Esquema).

1. Visión y Objetivo del Producto

SINTEL es una plataforma SaaS diseñada para simplificar la gestión tributaria y administrativa de las microempresas en Bogotá.

El valor diferencial del sistema radica en la automatización de la captura de datos. En lugar de depender exclusivamente de la digitación manual, SINTEL centraliza la facturación electrónica (ventas y compras) mediante un motor de Mail Ingestión y carga de XML, alimentando automáticamente los módulos contables y fiscales sin intervención humana constante .

2. Principios Arquitectónicos (Reglas de Oro)

Estas directrices son obligatorias para mantener la deuda técnica en cero.

- Aislamiento Estricto (Tenant Isolation): Cada empresa cliente reside en su propio esquema de PostgreSQL. El esquema public se reserva exclusivamente para la gestión de la plataforma y datos transversales .

- Service Layer Pattern (Lógica Explícita): Toda lógica de negocio reside en services.py. Las Vistas (DRF ViewSets) son solo orquestadores; nunca contienen lógica de negocio ni accesos complejos al ORM .

- Cero Signals (Sin Magia): Se elimina el uso de Django Signals. Se reemplazan por llamadas explícitas a servicios y orquestación de eventos para evitar acoplamientos invisibles .

- API-First Interno: Todas las aplicaciones exponen su funcionalidad vía Django REST Framework (DRF). El frontend (Templates) consume datos procesados por estos servicios .

- Procesamiento Asíncrono: Procesos pesados como la lectura de correos (Mail Ingestor) y el parsing de XML se ejecutan en segundo plano vía Celery.

- Visualización de Datos Escilable (Server-Side First): * Regla: El frontend nunca procesa conjuntos de datos completos. El backend (Django) es el único responsable del filtrado, paginación y ordenamiento.

  - Tecnología Estándar: Se implementará DataTables con Server-Side Processing integrado a DRF.

  - Justificación: Garantiza rendimiento estable con 10k, 100k o millones de registros (facturas/asientos) usando Paginator y QuerySets optimizados (select_related, only, índices DB).

3. Arquitectura Lógica y Organización de Datos

3.1. Esquema Público (Control Global)

Es la puerta de entrada y la fuente de verdad normativa.

- Gestión: Onboarding de clientes, enrutamiento de subdominios y autenticación centralizada.

- Datos Compartidos: Catálogo de Impuestos (Normativa DIAN).

3.2. Esquema Tenant (La Empresa)

El espacio de trabajo privado. Los datos aquí son invisibles para otros clientes.

- Acceso: Validado por subdominio (ej: cliente.sintel.com) y credenciales de usuario.

- Roles: Administrador, Usuario Contable, Usuario Operativo.

4. Mapa de Aplicaciones y Servicios (Estructura Oficial)

4.1. Apps Transversales (SHARED_APPS)

Ubicadas en el esquema public. Disponibles para todo el sistema.

- tenants: Gestión de clientes (Client) y dominios (Domain). Controla el ciclo de vida de la suscripción.

- accounts: Identidad única del usuario (User). Maneja la autenticación global. Es requisito que el usuario exista aquí antes de asignarse a un tenant .

- impuestos ✅ (Core Legal):

  - Catálogo tributario colombiano dinámico.

  - Funciona como una lista maestra de impuestos nacionales y distritales vigentes (IVA, ICA, Rete Fuente, Industria y Comercio, etc.).

  - Funcionalidad: Permite administrar y actualizar las tasas oficiales. Estas son seleccionadas y habilitadas por cada empresa al crear su perfil .

4.2. Servicios Desacoplados (/services)

Módulos técnicos puros (Python packages internos) sin modelos de base de datos propios.

- maildigester: Conector IMAP/API que monitorea bandejas de correo, descarga adjuntos y filtra spam.

- xml_parser: Librería especializada en leer el estándar UBL (Electronic Invoice) de la DIAN y convertirlo a diccionarios Python procesables.

- alertas: Sistema de notificación multicanal para informar sobre nuevos documentos o errores.

4.3. Apps del Inquilino (TENANT_APPS)

Instaladas en cada esquema de empresa. Contienen los datos del negocio.

- empresa: Configuración maestra, Razón Social, NIT y preferencias del Mail Ingestor.

- empresa_usuarios: Gestión de roles y permisos específicos dentro del tenant. Vincula al usuario global con la empresa específica.

- facturas (CORE): Recepción de XML (Venta/Compra), validación contra impuestos y almacenamiento del documento electrónico.

- contabilidad:

  - Motor que transforma facturas en asientos contables y libros oficiales.

  - Funcionalidad: Emula las funciones de un contador automatizado; genera estados financieros, notas contables, liquidación de impuestos y balances generales .

- reportes: Dashboard fiscal (IVA por pagar, Retenciones) y financiero.

- proveedores: Directorio de terceros alimentado automáticamente por los XML recibidos.

- inventario: Control de stock impactado por las facturas.

- nomina: Liquidación de empleados y seguridad social.

5. Secuencia de Desarrollo (Paso a Paso)

PASO 1: Entorno Base e Infraestructura Pública

Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo, la orquestación con Docker y el núcleo del sistema (Usuarios y Tenants) para que la plataforma arranque correctamente.

- Configuración del Entorno (Setup Inicial):

  - Entorno Virtual: Inicialización de repositorio Git y entorno virtual (venv).

  - Estructura de Archivos (Scaffolding): Creación de la jerarquía de carpetas definida (apps/public, apps/tenant, services, config).

  - Dockerización: Creación y configuración de archivos Dockerfile y compose.yaml (Servicios: Web, DB PostgreSQL, Redis).

  - Dependencias: Instalación de librerías base (django, django-tenants, psycopg, djangorestframework).

- App accounts (Esquema Public):

  - Crear modelo User personalizado (AbstractUser).

  - Regla: Esta es la única tabla de usuarios con credenciales (email/password) en todo el sistema.

- App tenants (Esquema Public):

  - Configurar django-tenants en settings.py.

  - Implementar modelos Client (Empresa) y Domain (URL).

  - Hito: Al crear un Client, se debe crear automáticamente el esquema en Postgres.

🟡 PASO 2: Datos Transversales (Shared Apps)

Objetivo: Tener la "biblioteca legal" lista antes de que entren las empresas.

- App impuestos (Esquema Public - Accesible por Tenants): Modelo CatalogoImpuesto. Scripts para poblar la data inicial de la DIAN (UVT actual, tarifas vigentes). Vital para validaciones .

🔵 PASO 3: El Espacio del Inquilino (Tenant Foundation)

Objetivo: Definir qué pasa "adentro" de la empresa una vez creada.

- App empresa: Modelo EmpresaConfig (NIT, Razón Social). Se inyecta justo después de crear el esquema .

- App empresa_usuarios: Modelo EmpresaUser. Relación hacia public.User. Define el Rol (Admin/Contable) dentro de ese tenant específico .

🚀 PASO 4: Flujo de Alta y Onboarding (El "Pegamento")

Objetivo: Unir el Paso 1 y el Paso 3 en un solo flujo transaccional.

Implementar el Servicio de Onboarding (TenantService.create_full_tenant) con esta lógica estricta :

- Transaction Atomic (Public): Crear User (Si no existe) + Crear Client & Domain (Dispara creación física).

- Context Switch (schema_context): Entrar al esquema nuevo -> Crear EmpresaConfig -> Crear EmpresaUser (Admin).

🔴 PASO 5: El Core de Negocio (Facturación e Ingesta)

Objetivo: La propuesta de valor (Automatización).

- Servicios Desacoplados: xml_parser (UBL a JSON) y maildigester (IMAP a Parser) .

- App facturas: Modelo Factura. Lógica de clasificación (Venta/Compra según NIT) y validación contra impuestos .

- Frontend Facturas: Implementar DataTables Server-Side consumiendo la API de Facturas para soportar miles de registros históricos sin lentitud.

🟣 PASO 6: Módulos Satélite (Contabilidad y Reportes)

Objetivo: Dar valor agregado sobre los datos capturados.

- App contabilidad: Motor que escucha "Factura Creada" y genera el asiento contable .

- App reportes: Vistas SQL optimizadas para balances.

6. Infraestructura y Despliegue

Configuración necesaria para el despliegue .

- Base de Datos: PostgreSQL con driver psycopg (v3) obligatorio.

- Colas: Redis + Celery (Vital para maildigester).

- Web Server: Nginx (Proxy Reverso) -> Gunicorn/Uvicorn.

7. Estructura de Proyecto (Scaffolding Oficial)

Plaintext

sintel_project/

├── apps/

│   ├── public/             # FASE 1: Infraestructura y Auth

│   │   ├── tenants/        # Client, Domain

│   │   ├── accounts/       # User (Modelo Custom)

│   │   └── impuestos/      # ✅ Core Legal (Shared)

│   │

│   ├── services/           # FASE 3: Motores Lógicos

│   │   ├── maildigester/   # Conector IMAP

│   │   ├── xml_parser/     # Parser UBL/DIAN

│   │   └── alertas/        # Notificaciones

│   │

│   └── tenant/             # FASE 2 y 4: Negocio

│       ├── empresa/        # Configuración Tenant

│       ├── empresa_usuarios/ # Roles (Admin/Contador)

│       ├── facturas/       # ✅ Core: XML (DataTables SS)

│       ├── contabilidad/   # Asientos

│       ├── reportes/       # Fiscal

│       ├── proveedores/    # Terceros

│       ├── inventario/     # Stock

│       └── nomina/         # RRHH

├── config/                 # settings.py (Configuración Tenants)

├── docker/                 # Dockerfiles

└── manage.py

8. Checklist de Arranque

- [ ] Inicializar Repo y Virtualenv.

- [ ] Instalar django, django-tenants, psycopg.

- [ ] Definir estructura de carpetas (Punto 7).

- [ ] Configurar DATABASE_ROUTERS y MIDDLEWARE.

- [ ] Configurar Paginación Global en DRF (PAGE_SIZE, PageNumberPagination).

- [ ] Ejecutar Paso 1 (Modelos Publicos) y migrar.

- [ ] Probar creación de un tenant desde consola.